Definition of Done

“Plataforma de digitalización y gestión de comisiones del CORE Valparaíso”

COREGEDOC

Fecha:02/11/2025

Tabla de contenido

# Contenido

Datos del documento	3

Product Goal.	5

Sprint Goal.	5

Pruebas de Ejecución                                                                                                           5

Definition of Done.	6

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/11/2025 | Creación del documento inicial | Equipo de Proyecto |
| 11 | 12/11/2025 | Aprobación del Sprint Goal y confirmación de que las HU del Sprint 3 han sido "Aprobadas" por el Product Owner. | Pedro Pablo Vergara González. |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 006V |
| Proyecto (Nombre) | COREGEDOC |
| Fecha de Inicio | 10/08/2025 |
| Fecha de Término | 5/12/2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.421.112-2 | Génesis Paulina Contreras Vargas | gene.contreras@duocuc.cl |
| 20.479.821-4 | Jorge Erasmo Sepúlveda Faria | jor.sepulvedaf@duocuc.cl |
| 18.842.007-K | Pedro Pablo Vergara Gonzalez | pe.vegarag@duocuc.cl |

# Product Goal.

El objetivo a largo plazo es desarrollar e implementar una plataforma web funcional, escalable y segura que digitalice el 100% del flujo de documentación, registro de asistencia y votación de las comisiones del CORE Valparaíso. Al completar el proyecto, se debe haber eliminado los procesos manuales, y la plataforma debe garantizar la trazabilidad, la asistencia y la transparencia de la gestión pública para todos los roles (Consejero, Secretario Técnico y Secretario Ejecutivo).

# Sprint Goal.

El propósito de este sprint es consolidar las funcionalidades avanzadas del sistema, completando los flujos de gestión , acuerdos y comisiones. Durante esta iteración se busca integrar el registro de acuerdos rechazados, la generación de minutas detalladas con firma digital y la implementación de alertas automáticas para notificar acciones pendientes además, se incluyen las herramientas de administración que permiten crear, modificar y asignar comisiones, fortaleciendo la trazabilidad y control institucional.

Este incremento marca la madurez funcional del producto, asegurando que la plataforma soporte de manera integral la operativa y supervisión de las sesiones del CORE Valparaíso

# Pruebas de Ejecución.

| Sprint (n) | Ítem de Cierre | Estado | Documentación Asociada (Detallada) | Criterios de Aceptación Específicos (DoD) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Definición de Actividades. | CERRADA. | Informe de Gestión: Tareas Cerradas Sprint 3, Minuta de Retrospectiva. | El 100% de las tareas del Sprint 3 están en estado CERRADA/DONE.Se completó la Minuta de Retrospectiva con la definición de al menos una acción de mejora para el Sprint 4. |
| 3 | Aceptación del Cliente. | APROBADO. | Minuta de Aceptación del Sprint 3. | La minuta de Aceptación ha sido firmada por el Product Owner, validando que el flujo de Firma Digital y la Administración de Comisiones funcionen según lo esperado. |
| 3 | Respaldo de Código Fuente y Scripts. | CERRADO. | Artefacto de Despliegue: Tag de Repositorio Git (Vina-del-mar-Jorge-Gomez-PTY4614-06-Equipo-07), Script Migración BD. | Se ha creado una versión final del código del sprint. El Script de Migración ejecuta sin errores la creación de la lógica . |
| 3 | Generación de Documentación Referente al Sprint. | FINALIZADA. | Alertas y Administración, Documento de Diseño Técnico: Lógica de Alertas y Notificaciones . | Ha sido actualizado y validado. El Documento de Diseño Técnico incluye el detalle de la Lógica de Alertas y Notificaciones, y la estructura de los Reportes. |

# Criterio de Aprobación

Para que el ítem "Pruebas de Ejecución" se considere APROBADO, el equipo debe certificar que:

Se alcanzó el 100% de cobertura de las Pruebas Funcionales para todas las Historias de Usuario del Sprint 1.

El reporte de calidad muestra cero (0) errores clasificados como Críticos o Mayores (bloqueadores).

# Definition of Done.

| Sprint (n) | Ítem | Estado | Documentación Asociada | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | HU-27 - Alertas de minutas aprobadas. | COMPLETADA. | Regla de Negocio: Alerta Acuerdos . | Notificaciones para preparar la documentación (Sec. Ejecutivo). |
| 3 | HU-28 - Búsqueda y filtrado de tema. | COMPLETADA. | Caso de Prueba Funcional: (Combinación de Filtros). | Agilizar la consulta de información. |
| 3 | HU-29 - Minutas rechazadas. | COMPLETADA. | Modelo de Datos: Campo Estado.(Aprobado/Rechazado). | Registro explícito y trazabilidad de los acuerdos no aprobados (Sec. Técnico). |
| 3 | HU-30 - Firma de Presidente de comisión. | COMPLETADA. | Documento de Diseño Técnico: Implementación Firma electrónica. | Implementación de la firma electrónica de minutas. |
| 3 | HU-31 - Votación. | COMPLETADA. | Caso de Prueba Funcional: vista de los Votos. | Generar la minuta con detalle de votos y acuerdos al cerrar la comisión (Sec. Técnico). |
| 3 | HU-32 - Vista de minutas. | COMPLETADA. | Manual de Usuario: Carga de minutas. | Permitir la revisión previa a la sesión (Sec. Técnico). |
| 3 | HU-33 - Asignar Secretario Técnico. | COMPLETADA. | Caso de Prueba Funcional: (Reasignación ST). | Establecer el responsable de la documentación (Sec. Ejecutivo). |
| 3 | HU-34 - Crear y modificar comisiones. | COMPLETADA. | Caso de Prueba Funcional: (CRUD Comisiones). | Mantener la estructura del CORE actualizada (Sec. Ejecutivo). |
| 3 | HU-35 - Historial de asistencia. | COMPLETADA. | Reporte de Calidad: vista de historial de asistencia . | Identificar patrones de participación (Sec. Ejecutivo). |
| 3 | HU-36 - Registrar asistencia antes de 30 minutos. | COMPLETADA. | Regla de Negocio: Alerta Plazo Vencimiento. | Notificar al Consejero sobre plazos de cumplimiento (CORE). |
| 3 | HU-37 - Notificación de minuta | COMPLETADA | Caso de Prueba Funcional: Notificación a minuta pendiente. | Alertar sobre minutas que pasan a votación superior (CORE). |
| 3 | HU-38 - Alertas de minutas pendientes. | COMPLETADA. | Regla de Negocio: Alerta de Minutas Pendientes. | Notificar al Consejero sobre reuniones no realizadas (CORE). |