Retrospectiva del Proyecto

“Plataforma de digitalización y gestión de comisiones del CORE Valparaíso”

COREGEDOC

Fecha:02/11/2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Descripción del proyecto.	4

Descripción de las retrospectivas de los Sprint.	4

Puntos de mejoras.	4

Lecciones aprendidas.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 02/11/2025 | Inicio de creación del documento | Pedro Pablo Vergara González |
| 1.1 | 15/11/2025 | Corrección de detalles del documento | Jorge Erasmo Sepúlveda Farías |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 006V |
| Proyecto (Nombre) | COREGEDOC |
| Fecha de Inicio | 10/08/2025 |
| Fecha de Término | 5/12/2025 |
| Patrocinador principal | Duoc UC |
| Docente | Jorge Alejandro Gomez Flores |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.421.112-2 | Genesis Paulina Contreras Vargas | gene.contreras@duocuc.cl |
| 20.479.821-4 | Jorge Erasmo Sepúlveda Farías | jor.sepulvedaf@duocuc.cl |
| 18.842.077-K | Pedro Pablo Vergara González | pe.vegarag@duocuc.cl |

# Descripción del proyecto.

Indique de qué trata el proyecto y el contexto de aplicación

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web para digitalizar el flujo de la documentación y votaciones generada en las comisiones del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso. El contexto de la aplicación es el CORE Valparaíso, donde la principal problemática es la ineficiencia en el flujo de documentación de sus comisiones. Esta ineficiencia afecta a consejeros regionales, secretarios y personal técnico. La relevancia del proyecto radica en que busca mejorar la eficiencia de los procesos internos de la institución y promover la transparencia en la gestión pública. - Se abordará mediante la metodología ágil SCRUM. - Las tecnologías a utilizar incluyen PHP y MariaDB. - El objetivo general es desarrollar una plataforma que permita digitalizar el flujo de documentación y votaciones.

# Descripción de las retrospectivas de los Sprint.

Indique los principales problemas detectados en los sprint y la solución adoptada

El equipo de desarrollo enfrentó diversos obstáculos que pusieron a prueba la coordinación y la capacidad técnica, siendo cruciales para la evolución del proyecto. Uno de los principales desafíos fue la mala comunicación interna en ciertas etapas del proyecto. Esta deficiencia afecta directamente la sincronización de las entregas y la fluidez del trabajo colaborativo. Sumado a esto, los plazos fijados establecidos dificultaron significativamente el mantenimiento de la documentación técnica al día, quedando rezagada respecto al rápido avance del código. El equipo se enfrentó a una ausencia inicial de documentación oficial del sistema CoreVota original. Esta falta de conocimiento y documentación del sistema legado obligó al equipo a invertir tiempo en construir y modelar la base de datos prácticamente desde cero, un esfuerzo adicional no anticipado. A nivel técnico, esto implicó la necesidad de ajustar y rediseñar las relaciones entre las tablas de la base de datos para reflejar correctamente el flujo de minutas, superando las limitaciones inherentes al modelo de datos inicial que debieron reconstruir. Estos desafíos, tanto a nivel grupal como técnico, fueron abordados mediante la mejora de la comunicación interna y ajustes arquitectónicos clave, lo que finalmente permitió el cumplimiento exitoso de los objetivos del proyecto.

# Puntos de mejoras.

Indique los puntos de mejora relacionados con el proceso de desarrollo del producto

Implementar rituales de comunicación estructurados: Establecer daily stand-ups más rigurosos y obligatorios para asegurar que todos los miembros del equipo estén sincronizados con el avance y los impedimentos, minimizando la descoordinación en las entregas. Estimación basada en capacidad real: Ajustar la carga de trabajo de los sprints a la capacidad real del equipo, tomando en cuenta la curva de aprendizaje ante nuevas tecnologías y la necesidad de tiempo para la reparación técnica.

# Lecciones aprendidas.

Indique las lecciones aprendidas y/o buenas/malas práctica que aporten como experiencia a otros proyectos.

Colaboración con el Usuario Final: La colaboración directa y el feedback constante con los encargados del Consejo Regional fue fundamental para garantizar que el producto final cumpliera con la necesidad operativa real. Lección: Mantener al cliente/usuario involucrado activamente desde el diseño hasta la validación final. Integración de Herramientas de Productividad (IA/Git): El uso estratégico de la Inteligencia Artificial para la resolución de problemas técnicos y la documentación demostró ser un gran acelerador. Lección: Adoptar proactivamente herramientas innovadoras que aumenten la eficiencia y la calidad del código (ej. optimización de consultas SQL). El control de versiones con Git fue clave para la trazabilidad y el trabajo en equipo. Resolución de Conflictos Grupales: La decisión de crear espacios dedicados para abordar y resolver los problemas de comunicación demostró ser efectiva para salvaguardar la moral del equipo y la continuidad del proyecto.