|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Ad portas de terminar el proceso de CAPSTONE, puedo señalar que se han cumplido los plazos definidos de manera exitosa. La disciplina y el compromiso fueron fundamentales para desarrollar el gestor documental (COREGEDOC), personalizado y que responde en todas sus aristas a las necesidades del cliente. Los factores que dificultaron el desarrollo de las actividades, fue la escaza y en ocasiones nula disposición y participación del resto del equipo para la programación de la plataforma como tal. Esto gatilló una sobrecarga importante en mi persona, considerando que además de los estudios, compatibilizo lo académico con mi jornada laboral y vida familiar con dos hijos pequeños (un niño con necesidades especiales y una bebé de un año). Mi salud se vio fuertemente afectada, dada la falta de descanso, falta de sueño y una fuerte carga de estrés que conllevó trabajar en solitario sin apoyo significativo por parte de mis compañeros. Si bien estos temas los conversé en reiteradas oportunidades con el equipo y -hasta ahora lo mantuve en silencio con el objetivo de no menoscabar a nadie y confiando que la actitud cambiaría- solicité explícitamente de su apoyo, distribuimos tareas en conjunto, pero llegado los plazos de entrega, estos no se cumplían y, por otro lado, tampoco se demostró interés por pedir ayuda si alguna tarea les era complicado de hacer. Sólo al momento de reunirnos para mostrar los avances (a nivel interno) nos encontramos con la dificultad de que no se cumplieran con los objetivos. El tema de salud fue una dificultad por sí misma. Dada las fechas establecidas de entrega y que había que cumplir con los compromisos, tanto para con el docente, con el CORE y con el proceso personal que implica este proyecto de título, me vi sobrepasada y decidí acudir a médico para que por lo menos, me extendiera un certificado médico para trabajar desde casa, pero en esa oportunidad, el médico me indica que debo tratar de recuperar mis horas de sueño y que necesitaba descansar. Me extendió una licencia médica de 14 días (yo jamás tomo licencia médica, pero honestamente no me sentía bien para poder rendir como siempre en mi trabajo). Fue una decisión que me costó tomar, sobre todo por el sentido de responsabilidad que tengo hacia mis compañeros del departamento y que mi ausencia no hubiere estado planificada con antelación. En ese sentido, este episodio de estrés fue una dificultad donde tuve que reponerme física, mental y emocionalmente para responder a mis compromisos en lo que conllevó el proyecto de título.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? De manera diaria, semanal y mensual, solicité a mi equipo reunirnos de manera remota (y en ocasiones presencial en la sede de Viña del Mar) para abordar los desafíos que teníamos que enfrentar en el desarrollo de la plataforma. A lo largo del desarrollo del proyecto, mantuve a mis compañeros al tanto respecto de cada cambio en el código como en base de datos. Esto a partir de la empatía y entendimiento de que no todos trabajamos al mismo ritmo y de sus compromisos laborares y familiares. Las tareas a las que nos comprometíamos (jamás fueron impuestas por nadie) eran proporcionales a lo que cada integrante podía aportar. El problema se suscitó cuando no se respetaron los acuerdos internos, los tiempos de entrega y tuve que cargar no sólo con mis tareas, sino con las del equipo completo.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Lo evalúo bien. Destaco mi compromiso, disciplina, resiliencia y capacidad de liderazgo que tuve para sacar este proyecto adelante. Es complejo pensar que podría haber hecho diferente. Dentro de lo que mi contexto como mamá, trabajadora y estudiante me permite, con humildad digo que hice lo mejor que pude. Dentro de todo lo negativo que implicó este proceso, rescato la oportunidad de aprendizaje. Hoy me siento con mayor confianza para poder liderar proyectos informáticos en el mundo real. Creo que cuando se trabaja con personas es necesario primero, conocer los objetivos de los integrantes de un grupo, identificar si los intereses están o no alineados y en base a ello tomar o descartar desafíos. Creo que cuando uno se compromete a algo otros, por un tema valórico personal, y por respeto a los tiempos, contexto y vida de los demás integrantes de un equipo, es necesario cumplir con lo que se acuerda. Más aun, cuando en libertad uno decida embarcarse en una aventura de el calibre que fue desarrollar un gestor documental desde 0.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Estoy muy agradecida de la experiencia que significó mi paso por DUOCUC. Tuve profesores que dejaron una parte de ellos en mí. Más allá de los aprendizajes técnicos que implican el aprender de informática, valoro y también me quedo con las lecciones de vida y con el compartir de su vida laboral en el aula. Esos consejos me han ayudado a consolidarme como un profesional de calidad, que puede aportar valor en una organización y que es reconocido por sus pares. Me gustaría transmitir al docente. Agradezco la exigencia y el feedback constante para mejorar.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? En este momento, no es necesario redistribuir tareas. La plataforma ya contiene todas las funcionalidades y en la última presentación con docente no se nos sugirieron ajustes. En el caso de COREGEDOC, a nivel de código solo queda terminar de refactorizarlo y a nivel de documentación, pulir algunos detalles de formato y/o redacción. Dado el contexto particular de mi equipo, he asumido la tarea de terminar de refactorizar el código fuente. Con ello, quedaré a disposición de lo que pueda requerir el equipo de informática, tanto para aclarar dudas o eventuales ajustes que se pretendan realizar. Por otro lado, mis compañeros han de realizar los últimos ajustes a la documentación y entregables que correspondan.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Me quedo con el gusto amargo de como funcionó mi grupo en el proyecto de título. Trabajamos juntos en los últimos años y nunca pensé ni esperé que el desarrollo del trabajo terminara en estos términos. No obstante, debo destacar que hubo momentos muy agradables. A nivel humano compartimos nuestras historias penas, alegrías, sueños y aprovechábamos las instancias presenciales para compartir algo de comer en conjunto (sobre todo los aritos de queso y papitas fritas en el Pronto). Creo que la comunicación siempre puede mejorar, pero el aspecto principal, es el compromiso y responsabilidad que se tiene que tomar en un proceso de esta envergadura. Hay que tomarle el peso, que este trabajo nos permite recibir nuestro tan anhelado título de ingeniero informático y, que cuando se trabaja en equipo, todos los integrantes deben remar para el mismo lado. Desde el primer año, nuestro profesor guía siempre le dio mucha importancia al trabajo en equipo. No a trabajar como grupo, sino como equipo. En ese sentido, considero que siempre fui y he sido fiel a mi equipo. Jamás comenté este asunto interno con otro compañero de la carrera ni tampoco pretendo difundir este sentir con otras personas con ánimos de menoscabar la imagen de mis compañeros “la ropa sucia se lava en casa”. En ese sentido, solicito discreción del docente que lea esta reflexión. No obstante, quiero dejar en claro, que, si expuse esta situación en el presente documento (que es de carácter privado y no se verá reflejado públicamente con nadie del curso o docentes) no fue con ánimos de “acusar” pero sí, de que mi trabajo en solitario durante estos meses no pasara desapercibido al momento de que se tenga que evaluar y poner la nota final. Los motivos adicionales que gatillaron esta decisión me los reservaré. Y si alguno de mis compañeros quisiera hablar de ello solicitaré que sea de manera presencial en conjunto con el docente. De mi parte hubo mucho esfuerzo en esta labor y no quisiera que la nota final (ni los votos de distinción) se vean afectados por alguna omisión de tarea que le correspondiera a alguno de mis compañeros. Formato de un documento, tamaño de letra o que los archivos no se subieran de la manera solicitada. Más allá de mi insistencia de que estos aspectos se verificaran y de reenviar los documentos corregidos para ser reemplazados en el github, no puedo hacer más porque ello va en contra de los lineamientos entregados y las decisiones que se tomaron al comienzo del semestre. Yo no soy la persona autorizada para subir los archivos al repositorio. Por último, de acuerdo a todo lo vivido en este proceso, me quedo con la reflexión personal de hasta que punto es saludable empatizar, ponerse en el lugar del otro y ayudar. En ocasiones se debe ser más práctico para evitar el desgaste mental, emocional y físico, al punto que dañe la salud. Eso no es justo. Pero soy creyente que de los malos momentos siempre se rescata una enseñanza. Atte, Génesis Contreras Vargas