|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta la Semana 10, todas las actividades planificadas, incluyendo la Planificación inicial, el Análisis de requisitos, el Diseño de arquitectura y prototipos, la Puesta en marcha de ambientes, y los Sprints 1, 2 y 3 de desarrollo se han completado dentro de los plazos establecidos en la Carta Gantt. Facilitadores: - La clara definición de roles y responsabilidades establecida en la Planificación inicial. - La aplicación constante de la metodología SCRUM ha permitido mantener el enfoque y la transparencia en cada sprint. - La coordinación efectiva entre los miembros del equipo (Génesis y Pedro) en las tareas de desarrollo técnico. Dificultades: - Hasta el momento, no se han presentado dificultades críticas u obstáculos mayores que hayan retrasado la ejecución del plan.

2. Respecto de las dificultades

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Dado que no se han presentado dificultades que hayan afectado o retrasado el cronograma hasta la Semana 10, la estrategia ha sido preventiva: La mitigación de riesgos se abordó en la Planificación con la elaboración de la matriz de riesgos y el plan de mitigación. La validación temprana de mockups con usuarios (Semana 4) minimiza el riesgo de retrabajo en etapas posteriores. Las próximas actividades (Sprint 4: Búsqueda y Filtrado ) se enfrentarán manteniendo la misma cadencia SCRUM y asegurando la disponibilidad de recursos (APIs, consultas SQL, base de datos MariaDB).

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluación del trabajo: El trabajo se evalúa como sobresaliente hasta ahora, ya que se cumplió con el ambicioso cronograma de los tres primeros sprints (Autenticación, Gestión de Documentos y CRUD del Core) dentro de las primeras 10 semanas. Aspectos a destacar: La sólida base técnica lograda en el desarrollo del Core y el riguroso seguimiento de los entregables de SCRUM (Product Backlog, Minutas de reuniones). Se destaca la aplicación directa de las competencias de diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas. Aspectos a mejorar: Se debe asegurar una transición fluida de responsabilidades para las próximas etapas, específicamente la de Búsqueda y Filtrado y Seguridad y Roles (Sprints 4 y 5), que recaen en Jorge Sepúlveda. La documentación técnica debe ser concurrente para evitar acumular tareas al final del proyecto.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es garantizar la óptima implementación de los sistemas de búsqueda y filtrado (Sprint 4) y seguridad/roles (Sprint 5) , ya que estas funcionalidades son críticas para el rendimiento y la transparencia del sistema. Dado que la base de datos es clave, ¿deberíamos dedicar más tiempo a pruebas de estrés o volumen de datos en los próximos sprints, o mantener el enfoque actual en la funcionalidad? ¿Existen aspectos específicos de la ética profesional o del resguardo de datos institucionales que debamos documentar con mayor detalle en el manual técnico, además de la matriz de riesgos?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, la distribución actual es óptima. Los próximos sprints están bien asignados: Jorge Sepúlveda se enfoca en sistemas complejos (Búsqueda, Seguridad) y Génesis Contreras en la documentación técnica de cierre. No, el Product Backlog inicial parece ser suficiente para el alcance definido. El enfoque debe ser completar las tareas restantes (Sprints 4, 5, 6 y Cierre) a tiempo para cumplir el Objetivo General.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluación del trabajo en grupo: Excelente. El equipo ha demostrado alto compromiso y eficacia en la resolución de problemas. Aspectos positivos destacados: La Comunicación efectiva evidenciada en las minutas de reuniones y la coordinación entre desarrolladores. La disciplina en la aplicación de SCRUM ha evitado el scope creep y los retrasos. Fuerte aplicación del Trabajo en equipo y colaboración. Aspectos para mejorar: Se podría mejorar la documentación concurrente de los Casos de Uso y Casos de Prueba durante los sprints de desarrollo para aligerar la carga de trabajo en las últimas semanas.