}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Génesis Contreras Pedro Vergara Jorge Sepúlveda |
| --- | --- |
| Rut | 18.421.112-2 20.479.821-4 18.842.007-K |
| Carrera | INGENIERIA EN INFORMATICA |
| Sede | VIÑA DEL MAR |

2. Descripción Proyecto APT

| Nombre del proyecto | Plataforma de digitalización y gestión de comisiones del CORE Valparaíso. |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software, Gestión de proyectos informáticos, Análisis y diseño de sistemas |
| Competencias | - Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas - Gestión de proyectos tecnológicos - Trabajo en equipo y colaboración - Pensamiento crítico y resolución de problemas - Comunicación efectiva - Ética profesional y aprendizaje permanente |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | La problemática es la ineficiencia en el flujo de documentación de las comisiones del Consejo Regional de Valparaíso. Afecta a consejeros regionales, secretarios y personal técnico. La relevancia del proyecto radica en que mejora la eficiencia de los procesos internos y promueve la transparencia en la gestión pública. Esto aporta valor tanto en el contexto laboral, al aplicar competencias de desarrollo de software y gestión de proyectos, como en el contexto social, al mejorar un proceso institucional clave. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se espera desarrollar una plataforma web que permita digitalizar el flujo de la documentación generada en las comisiones del CORE Valparaíso. El proyecto se abordará mediante metodologías ágiles (SCRUM), usando tecnologías como PHP, Laravel y MariaDB, incluyendo la planificación de tareas, desarrollo del backend y frontend, pruebas y entrega final del sistema. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con competencias de diseño, desarrollo e implementación de soluciones informáticas, gestión de proyectos, trabajo en equipo y comunicación efectiva. Para resolver la problemática, se requiere aplicar estas competencias en la creación de un sistema funcional, la planificación de tareas, la coordinación con stakeholders y la documentación técnica. |
| Relación con los intereses profesionales | Los intereses profesionales del equipo se centran en el desarrollo de software y la gestión de proyectos tecnológicos. Este proyecto APT permite aplicar y reforzar tanto competencias técnicas como habilidades de liderazgo, acercándose al objetivo de mejorar las capacidades como desarrolladores o líderes de proyectos en el área tecnológica, con un enfoque en soluciones que generen un impacto positivo en entornos sociales e institucionales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Es posible desarrollar este proyecto considerando la duración del semestre, las horas asignadas a la asignatura, los recursos tecnológicos disponibles (computadoras, servidores locales, software de desarrollo) y la factibilidad de realizar pruebas controladas con usuarios internos. Factores que podrían dificultar el proyecto incluyen la disponibilidad limitada de los usuarios para validar el sistema y posibles problemas de infraestructura, los cuales se pueden mitigar mediante coordinación anticipada y pruebas en entornos locales simulados. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma que permitirá digitalizar el flujo de documentación y votaciones que se generan en las comisiones del CORE VALPARAÍSO. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Diseñar la arquitectura tecnológica del sistema de votaciones. Desarrollar el backend y frontend del sistema utilizando PHP, Laravel y MariaDB. Crear interfaces UI/UX mediante mockups validados con los usuarios. Elaborar la matriz de riesgos y plan de mitigación para garantizar la continuidad del proyecto. Implementar el product backlog y aplicar la metodología SCRUM para gestionar tareas y responsabilidades. Generar documentación técnica y acta de cierre que respalde el desarrollo y resultados del proyecto. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto seguirá la metodología SCRUM, dividida en las siguientes etapas: Planificación: definición del alcance, requerimientos y creación del backlog de producto. Diseño: desarrollo de mockups y diagrama de arquitectura del sistema. Desarrollo: codificación del backend y frontend, implementación de base de datos. Pruebas: validación funcional y de usabilidad con usuarios internos. Entrega y documentación: generación de acta de cierre y documentación técnica final

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Acta de constitución del proyecto y/o PMO | Documento que formaliza el proyecto, sus objetivos, alcance y responsabilidades. Puede incluir documentación estándar de la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO). | Evidencia la formalización y el apego a estándares de gestión de proyectos. |
| Avance | Carta Gantt / Cronograma del proyecto | Representación visual del cronograma, con las tareas, hitos y dependencias. | Muestra la capacidad de planificación, secuenciación de tareas y gestión de tiempos. |
| Avance | Análisis "As Is" y "To Be" | Descripción del estado actual ("As Is") y el estado futuro deseado ("To Be") de los procesos o sistemas. | Demuestra la capacidad de análisis de procesos, comprensión del problema y diseño de soluciones. |
| Avance | Product Backlog | Listado priorizado de todas las funcionalidades y requisitos. | Evidencia la gestión de requisitos, planificación y el enfoque en el valor para el cliente. |
| Avance | Minutas de reuniones | Documentación de las reuniones con el cliente, incluyendo acuerdos, decisiones, feedback y tareas asignadas. | Refleja la comunicación efectiva, la capacidad de escucha y la gestión del feedback del cliente. |
| Avance | Plan de Gestión de la Calidad | Documento que define cómo se asegurará la calidad del proyecto y sus entregables. | Muestra el compromiso con la calidad y la planificación de los controles necesarios. |
| Final | Tablero Kanban / Burndown Chart | Tablero visual de las tareas en progreso y un gráfico que muestra el trabajo pendiente frente al tiempo. | Evidencia el seguimiento del trabajo, la transparencia del proceso y el control del avance del proyecto. |
| Final | Casos de Uso | Descripciones detalladas de cómo el usuario interactúa con el sistema para lograr un objetivo específico. | Demuestra la capacidad de análisis funcional y el diseño de la interacción del usuario con la plataforma. |
| Final | Casos de Prueba | Documentos con los pasos para verificar que cada funcionalidad del sistema opera correctamente. | Evidencia la competencia en el aseguramiento de la calidad y la validación del software. |
| Final | Manual de uso / de usuario | Guía que explica a los usuarios cómo utilizar la plataforma. | Muestra la capacidad de comunicación efectiva y la orientación al usuario final. |
| Final | Informe final del proyecto | Documento de cierre que resume el logro de los objetivos, el análisis de los resultados y las lecciones aprendidas. | Refleja la capacidad de síntesis, pensamiento crítico y la gestión completa del ciclo de vida del proyecto. |
| Final | Código fuente y Base de datos | El código y los scripts de la base de datos de la plataforma. | Es la evidencia técnica central de las competencias de desarrollo e implementación. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Duración de la actividad | Recursos | Responsable | Observaciones |
| Gestión de proyectos tecnológicos | Planificación inicial del proyecto | Creación del Acta de Constitución, definición de alcance, hitos, roles y responsabilidades. | 1 semana | Plantillas de documentos (Acta, Gantt), software de gestión. | Jorge Sepúlveda | Alinear al equipo con los objetivos y la visión del proyecto. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas | Análisis de requisitos y diseño de BBDD | Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales; diseño lógico y físico de la base de datos. | 2 semanas | Documentación del cliente, entrevistas, software de modelado (MySQL Workbench). | Génesis Contreras | Aprobación de las historias de usuario y el Product Backlog por parte del cliente. |
| Innovación y diseño centrado en el usuario | Diseño de arquitectura y prototipos | Diseño de la arquitectura tecnológica, maqueta de la interfaz de usuario (mockups). | 1 semana | Draw.io, herramientas de prototipado. | Pedro Vergara | Validación temprana con usuarios internos o "stakeholders" clave. |
| Manejo de tecnologías de la información | Puesta en marcha de ambientes | Configuración del entorno de desarrollo, repositorio de código y conexión a la base de datos. | 1 semana | Servidor web, base de datos (MariaDB), editor de código (VS Code), repositorio (GitHub). | Jorge Sepúlveda | Asegurar que todas las herramientas estén operativas antes de comenzar el desarrollo. |
| Pensamiento crítico y resolución de problemas | Sprint 1 (Semanas 5-6) | Desarrollo del Core. Implementación del módulo de autenticación (login, registro) y la estructura base de datos. | 2 semanas | PHPl, MariaDB, librerías de autenticación. | Pedro Vergara | Hito: Entrega del Producto Mínimo Viable (MVP) funcional. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas | Sprint 2 (Semanas 7-8) | Gestión de documentos. Desarrollo de la funcionalidad de carga, visualización y descarga de archivos digitalizados. | 3 semanas | Librerías de gestión de archivos. | Génesis Contreras | Enfoque en la usabilidad y la eficiencia de la carga masiva. |
| Manejo de tecnologías de la información | Sprint 3 (Semanas 9-10) | Gestión del "Core" de Valparaíso. Desarrollo de las funcionalidades de CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) para los datos principales de la gestión. | 4 semanas | APIs, consultas SQL, base de datos MariaDB. | Pedro Vergara | Integración con la estructura de la base de datos ya diseñada. |
| Pensamiento crítico y resolución de problemas | Sprint 4 (Semanas 11-12) | Búsqueda y Filtrado. Implementación de sistemas de búsqueda avanzados y filtros para la información almacenada. | 2 semanas | PHP, JavaScript, motor de búsqueda | Jorge Sepúlveda | Optimizar las consultas para garantizar un buen rendimiento del sistema. |
| Diseñar, desarrollar e implementar soluciones informáticas | Sprint 5 (Semanas 13-14) | Seguridad y Roles. Desarrollo de los perfiles de usuario, permisos y restricciones de acceso para asegurar la información. | 3 semanas | Librerías de seguridad. | Jorge Sepúlveda | Se requiere especial atención a la seguridad de la información. |
| Gestión de proyectos | Sprint 6 (Semanas 15-16) | Elaboración de manual de uso y manual Técnico | 3 semanas | Herramientas de documentación | Génesis Contreras | Generación de manual para los usuarios finales |
| Gestión de proyectos tecnológicos | Documentación y cierre de proyecto | Revisión del Manual de Uso, Manual Técnico, y el Informe Final del Proyecto. | 2 semana | Herramientas de documentación (Word), capturas de pantalla, código fuente. | Génesis Contreras | Toda la documentación debe ser coherente con el resultado del proyecto. |
| Comunicación efectiva y ética profesional | Cierre del proyecto | Reunión final de entrega, despliegue de la plataforma y firma del Acta de Cierre. | 1 semana | Servidor de producción, documentación final. | Jorge Sepúlveda | Formalizar la entrega y finalización del proyecto con el cliente. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Creación del Acta de Constitución, definición de alcance, hitos, roles y responsabilidades. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento de requisitos funcionales y no funcionales; diseño lógico y físico de la base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de la arquitectura tecnológica, maqueta de la interfaz de usuario (mockups y wireframes). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Configuración del entorno de desarrollo, repositorio de código y conexión a la base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo del Core. Implementación del módulo de autenticación (login, registro) y la estructura base de datos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de documentos. Desarrollo de la funcionalidad de carga, visualización y descarga de archivos digitalizados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión del "Core" de Valparaíso. Desarrollo de las funcionalidades de CRUD (crear, leer, actualizar, eliminar) para los datos principales de la gestión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Búsqueda y Filtrado. Implementación de sistemas de búsqueda avanzados y filtros para la información almacenada. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Seguridad y Roles. Desarrollo de los perfiles de usuario, permisos y restricciones de acceso para asegurar la información. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboración de manual de uso y Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Revisión del Manual de Uso, Manual Técnico, y el Informe Final del Proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reunión final de entrega, despliegue de la plataforma y firma del Acta de Cierre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |